

Euroopa Liidu programmperiood 2014-2020

Projekti nimetus: **Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine 2017**

Projekti number: 2014-2020.6.03.17-0092

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks, milleks on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine.

Toetuse andmise tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele.

Toetuse rahuldamise otsus (TRO): 26.05.2017 nr 1-25/93

Projekti abikõlblikkuse periood 01.06.2017 … 01.07.2019

Projekti kogumaksumus (lisandub käibemaks) € 1 064 000,00 eurot

Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks) € 1 064 000,00 eurot

o sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma € 585 200,00 eurot

(mitte rohkem kui **55 %** abikõlblikest kuludest)

o sh omafinantseering € 478 800,00 eurot

Projekti asukoht:

Viljandi linna alljärgnevad tänavad või tänavate osad: Riia mnt, Lennuki tn, A. Irve tn, Puidu tn, Pärnu mnt, Paala tee, Kagu tn, Lääne tn, Kesk-Kaare tn, Loode tn, Kauge tn, Valuoja pst, Väike-Kaare tn, Valuoja org, Vaksali tn, Leole tn, Turu tn, Uku tn, J. Köleri, Heina tn, Tallinna tn, Musta tee, Ilmarise tn, Uus tn, Tartu tn, Posti tn, Eha tn, Väike tn, Kooli tn, Allika tn, Uueveski tee, Põltsamaa tee.

Üldine ülevaade projekti tegevustest:

Projekti raames rekonstrueeritakse (vahetatakse välja) 532 tänavavalgustuspunkti (valgusti koos postiga) ja paigaldatakse ca 15,4 km valgustite kaableid.

Projekti käigus paigaldatakse kõik vajalikud maakaabelliinid ning vahetatakse välja valgustuspostid, asendades olemasolevad ca 30 - 40 aastat tagasi paigaldatud betoonpostid metallmastidega. Maakaablite ehitus teostatakse valdavalt teealaga piirneval haljasalal. Juhul kui ehitus on vajalik teostada kõvakattega kõnni- või sõiduteel, taastatakse katendid vastavalt Viljandi linna kaevetööde eeskirjale.

Projekti hankeplaan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr** | **Hankemenetlus** | **Lühiiseloomustus** | **Leping tüüp** | **Hanke algus** | **Lepingu allkirjastamine** | **Lepingu lõpp** | **Töövõtja** |
| 1 | avatud riigihange | Tänavavalgustite ostmine | asjade ostu hanke- leping | I kv 2018 | II kv 2018 | III kv 2018 | *Selgub riigihanke tulemusel* |
| 2 | ehitustööde avatud riigihange  (riigihange 190201) | Tänavavalgustuse taristu projekteerimis-ehitustööd | kollane FIDIC | 24.08. 2017 | 30.10. 2017 | 27.12. 2018 | Empower AS |
| 3 | teenuste lihtmenetlusega riigihange  (riigihange 190202) | Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused | valge FIDIC | 24.08. 2017 | 31.10. 2017 | dets 2018 | konsortsium OÜ Keskkonnaprojekt ja OÜ Korbovek |